Phân Công Công Việc Theo Pipeline Mới

Project: AI 3D Reconstruction System

Tóm tắt hướng mới: baseline cũ phải học đồng thời cách nhìn ảnh và cách dựng point cloud. Pipeline mới tận dụng pretrained image encoder đã biết trích xuất đặc trưng ảnh, nên nhóm tập trung vào dữ liệu Pix3D, decoder 3D, training/evaluation và tích hợp backend/mobile.

# 1. Pipeline chốt

Input ảnh/video object -> YOLO detect/crop trong luồng inference -> pretrained image encoder -> 3D decoder -> point cloud -> export .ply/.obj/.glb -> mobile app hiển thị kết quả.

Trong training với Pix3D, YOLO chưa bắt buộc vì Pix3D đã có ảnh, mask, bbox và model .obj. YOLO nên đưa vào phần app/backend inference thực tế.

# 2. Phân công chính cho 3 thành viên

| Người phụ trách | Phạm vi | Deliverable | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1: Data + Evaluation | Data audit, clean metadata, verify split hiện có, dataloader, metrics và visualization. | pix3d_clean_metadata.csv; train/val/test split verified; dataloader ổn định; test_metrics.csv; pred_vs_gt_examples.png. | Cao |
| Thành viên 2: Model + Training | Pretrained ResNet encoder, decoder dựng point cloud, loss, optimizer, checkpoint, experiment config. | Model forward [B, N, 3]; best_model.pt; training_metrics.csv; training_config/baseline_summary.json. | Cao |
| Thành viên 3: Backend + YOLO + Mobile | YOLO detect/crop, API inference, export kết quả, Expo app mở camera và flow demo. | API nhận ảnh/video; output .ply/.glb; mobile UI intro/camera/scan/reconstruct placeholder. | Trung bình |

# 3. Việc cụ thể từng thành viên

## Thành viên 1: Data + Evaluation

Đọc pix3d.json và xác nhận sample có đủ img, mask, model, category, bbox.

Loại hoặc gắn cờ sample lỗi: thiếu file, ảnh/mask không đọc được, .obj không load được.

Thống kê số lượng mẫu theo category và mức độ occluded/truncated.

Kiểm tra split train/val/test hiện có; đảm bảo training dùng đúng train.csv và val.csv.

Rà soát rủi ro trùng model_path/model_id giữa các split; ghi rõ trong báo cáo nếu chưa tạo lại split theo model.

Cải tiến dataloader: mask object, crop theo bbox/mask, resize giữ tỉ lệ + padding, normalize ảnh.

Cache point cloud đã sample từ .obj để training nhanh và ổn định hơn.

Evaluate best checkpoint trên test split cố định: Chamfer Distance, F-score, Precision, Recall.

Lưu hình so sánh input image, ground truth point cloud và predicted point cloud; tạo best/worst cases.

Output cần bàn giao: clean metadata, split report, dataloader test, test_metrics.csv, category_metrics.csv, pred_vs_gt_examples.png.

## Thành viên 2: Model + Training

Tạo baseline model: image -> pretrained ResNet18/ResNet50 encoder -> feature vector -> MLP decoder -> point cloud.

Bỏ classification head của encoder, chỉ lấy feature ảnh.

Freeze encoder ở giai đoạn đầu để chỉ train decoder; fine-tune vài layer cuối nếu còn thời gian.

Giữ Transformer cũ làm baseline so sánh, không chọn làm hướng chính.

Train bằng Chamfer Distance vì point cloud không có thứ tự điểm cố định.

Dùng AdamW, learning-rate scheduler và gradient clipping.

Log train_loss, val_chamfer_distance, val_f_score, precision, recall.

Lưu best checkpoint theo val_chamfer_distance, không chỉ lưu checkpoint cuối.

Thêm early stopping để tránh train quá lâu khi validation không cải thiện.

Viết command chạy nhanh smoke test và command train thật trên Colab/GPU.

Output cần bàn giao: model file rõ ràng, best_model.pt, last checkpoint, training_metrics.csv, hướng dẫn chạy train.

## Thành viên 3: Backend + YOLO + Mobile

Giữ YOLO trong luồng inference thực tế: detect object, crop object, tracking object khi cần.

Tạo endpoint nhận ảnh/video từ mobile.

Preprocess ảnh giống training trước khi đưa vào encoder/decoder.

Load best checkpoint và predict point cloud.

Giai đoạn đầu trả .ply hoặc .npy để kiểm tra; sau đó nâng lên .obj/.glb nếu kịp.

Trả trạng thái job cho app: queued, processing, done, failed.

Hoàn thiện Expo app: màn hình giới thiệu project, mở camera bằng expo-camera, xử lý permission.

Tạo UI camera có nút Quét vật thể và Tái tạo; hiện tại scan/reconstruct là placeholder.

Sau khi backend sẵn sàng, gọi API upload ảnh/video và hiển thị trạng thái xử lý.

Chuẩn bị khu vực hiển thị kết quả 3D hoặc link file .glb.

Output cần bàn giao: API inference chạy được với ảnh test, file kết quả, mobile app mở camera được và đủ flow demo.

# 4. Ưu tiên làm trước

| Thứ tự | Việc cần làm | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verify split hiện có + preprocessing ổn định | Split đã có sẵn; cần đảm bảo training dùng đúng train.csv/val.csv và kiểm tra rủi ro leak cùng CAD model. |
| 2 | Pretrained encoder + decoder baseline | Đây là thay đổi chính giúp model không phải học nhìn ảnh từ đầu. |
| 3 | Training + best checkpoint | Cần checkpoint tốt nhất để inference và báo cáo. |
| 4 | Evaluation + visualization | Cần chứng minh model có học shape thật, không chỉ có loss. |
| 5 | Inference backend + YOLO crop | Dùng cho demo app thực tế sau khi model có checkpoint. |
| 6 | Mobile integration | Giao diện có thể làm sớm, nhưng tích hợp thật phụ thuộc backend/model. |

# 5. Checklist nghiệm thu

Có clean metadata và split train/val/test hiện có được kiểm tra; training dùng đúng train.csv/val.csv; rủi ro trùng model_id được ghi rõ.

Dataloader trả đúng image tensor và points_gt tensor.

Model pretrained encoder + decoder forward được một batch.

Training tạo được best checkpoint và metrics CSV.

Evaluation có Chamfer Distance, F-score và hình pred vs GT.

Backend load checkpoint và inference được ít nhất một ảnh test.

Mobile mở được camera và có UI scan/reconstruct placeholder.

Báo cáo giải thích được: baseline cũ học nhìn + dựng 3D; pipeline mới encoder đã biết nhìn, nhóm chỉ train dựng 3D.

# 6. Việc của bạn nếu làm leader

Chốt pipeline kỹ thuật và không để nhóm quay lại hướng train Transformer từ đầu làm baseline chính.

Theo dõi mốc bàn giao từng người theo deliverable, không chỉ theo mô tả công việc.

Yêu cầu mỗi phần có output chạy được: file CSV, checkpoint, API, app screen hoặc hình visualization.

Tổng hợp demo theo thứ tự: data -> train -> evaluation -> inference -> mobile.

Giữ Transformer cũ như phần so sánh hoặc future improvement trong báo cáo.